## Slide 1: Grupo: Desarrollo Stark Proyecto: Grupos Interés Reflexión fin de ciclo 1 (Postmortem)
- Sebastián Ramos (Líder)
-Sergio Guzmán (Líder de planeación)
-Sergio Cárdenas (Líder de desarrollo)
-Carlos Mario Sarmiento (Líder de calidad)
-Stephannie Jimenez (Líder de soporte)
-Andrés Felipe López (Líder de diseño web)

## Slide 2: Agenda
Datos Producto
Datos Proceso
Revisión Objetivos e identificación de posibilidades para mejorar
Reflexión Estrella de Mar

## Slide 3: Datos Producto: Listado de Requerimientos
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU1 | Crea una nueva noticia | El usuario crea una nueva noticia que queda asociado a él/ella como autor. | Sergio G. | OK
CU2 | Actualizar una noticia | El usuario actualiza una noticia que tiene asociada a él/ella como autor. | Sergio G. | OK
CU3 | Borrar una noticia | El usuario borra una noticia que está asociada a alguien como autor. | Sergio G. | OK

## Slide 4
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU4 | Obtener las noticias que un usuario ha creado | El usuario obtiene todas las noticias del usuario específico tomado como autor. | Sergio G. | OK
CU5 | Obtener una noticia específica de un usuario. | El usuario obtiene una noticia específica de alguna persona asumida como autor. | Sergio G. | OK
CU6 | Obtener las noticias de un grupo determinado. | El usuario obtiene las noticias de un grupo particular | Sergio G. | OK
CU7 | Obtener una noticia específica de un grupo determinado. | El usuario obtiene una noticia específica del grupo dado. | Sergio G. | OK

## Slide 5
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU8 | Obtener todas las noticias publicadas en la plataforma | El usuario obtiene todas las noticias disponibles en la plataforma. | Sergio G. | OK
CU9 | Agregar calificación a blog | El ciudadano agrega una nueva calificación a un blog de grupo | Sergio G. | OK
CU10 | Modificar calificación realizada de un blog | El usuario modifica una calificación de un blog de grupo. | Sergio G. | OK
CU11 | Eliminar calificación realizada de un blog | El usuario elimina una calificación que realizó en un blog de grupo. | Sergio G. | OK

## Slide 6
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU12 | Obtener calificaciones de un blog. | El usuario pide todas las calificaciones realizadas en un blog de grupo. | Sergio G. | OK
CU13 | Obtener calificación específica de un blog. | El usuario obtiene una calificación de un usuario específico dentro de un blog de grupo. | Sergio G. | OK
CU14 | Subir multimedia para una noticia particular. | El usuario sube uno o varios archivos multimedia a una noticia particular. | Sergio G. | OK
CU15 | Obtener multimedia específica de una noticia particular. | El usuario obtiene un archivo multimedia específico de una noticia particular. | Sergio G. | OK

## Slide 7
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU16 | Actualizar multimedia para una noticia particular. | El usuario actualiza un archivo multimedia de una noticia particular. | Sergio G. | OK
CU17 | Borrar multimedia para una noticia particular. | El usuario elimina un archivo multimedia que está en una noticia particular. | Sergio G. | OK
CU18 | Subir multimedia para un blog particular. | El usuario sube uno o varios archivos multimedia a un blog particular. | Sergio G. | OK
CU19 | Obtener multimedia específica de un blog particular. | El usuario obtiene un archivo multimedia específico de un blog particular. | Sergio G. | OK

## Slide 8
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU20 | Actualizar multimedia para un blog particular. | El usuario actualiza un archivo multimedia de un blog particular. | Sergio G. | OK
CU21 | Borrar multimedia para un blog particular. | El usuario elimina un archivo multimedia que está en un blog particular. | Sergio G. | OK
CU22 | Consultar las tarjetas de crédito asociadas a un ciudadano | El usuario consulta la información de sus tarjetas de crédito. | Andrés | OK
CU23 | Consultar una tarjeta de crédito específica asociada a un ciudadano. | El usuario consulta la información de una de sus tarjetas de crédito. | Andrés | OK

## Slide 9
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU24 | Asociar una tarjeta de crédito a un usuario | El usuario agrega una tarjeta de crédito. | Andrés | OK
CU25 | Modificar la información de una tarjeta de crédito asociada a un usuario. | El usuario modifica la información de sus tarjetas de crédito. | Andrés | OK
CU26 | Eliminar una tarjeta de crédito asociada a un usuario. | El usuario elimina una tarjeta de crédito. | Andrés | OK

## Slide 10
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU27 | Consultar la empresa asociada a un usuario. | El usuario consulta la empresa asociada. | Andrés | OK
CU28 | Asociar una nueva empresa a un usuario. | El usuario asocia una empresa. | Sergio G. | OK
CU29 | Modificar la información de la empresa asociada a un usuario. | El usuario modifica la información de su empresa asociada. | Andrés | OK
CU30 | Asociar una nueva empresa a un usuario. | El usuario asocia una empresa. | Andrés | OK

## Slide 11
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU31 | Crear un nuevo grupo. | El usuario crea un grupo en el que queda asociado como administrador. | Carlos M. | OK
CU32 | Buscar/Ingresar a la página de un grupo | Un usuario cualquiera ingresa a la página de un grupo cualquiera | Carlos M. | OK
CU33 | Hacerse miembro de un grupo. | Un usuario cualquiera se hace miembro de un grupo. | Carlos M. | OK
CU34 | Dejar de ser miembro de un grupo. | Un usuario cualquiera se deja de ser miembro de un grupo | Carlos M. | OK

## Slide 12
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU35 | Buscar/Ingresar a la página de un grupo al que pertenezco | Un usuario cualquiera ingresa a la pagina de un grupo al que pertenece. | Carlos M. | OK
CU36 | Ver la lista de administradores de un grupo. | Un usuario obtiene la lista de usuarios que administran un grupo | Carlos M. | OK
CU37 | Añadir a alguien como administrador. | Un administrador de un grupo indica que otra persona también va a ser administrador de ese grupo. | Carlos M. | OK
CU38 | Dejar de ser administrador. | Un administrador de un grupo indica que quiere dejar de ser administrador de ese grupo | Carlos M. | OK

## Slide 13
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU39 | Borrar grupo | Un administrador de un grupo borra el grupo que administra. | Carlos M. | OK
CU40 | Modificar un grupo | Un administrador de un grupo, modifica el nombre y/o la descripción del mismo | Carlos M. | OK
CU41 | Ver la lista de categorías de un grupo. | Un usuario cualquiera obtiene la lista de categorías de un grupo. | Carlos M. | OK
CU42 | Crear una categoría | Un usuario con permisos de administrador general crea una nueva categoría | Carlos M. | OK

## Slide 14
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU43 | Ver la lista de categorías existentes. | Un usuario cualquiera obtiene la lista de categorías existentes en todo el programa | Carlos M. | OK
CU44 | Ver información de una categoría | Un usuario obtiene información detallada de una categoría | Carlos M. | OK
CU45 | Modificar una categoría | Un administrador general modifica la información de una categoría | Carlos M. | OK
CU46 | Eliminar una categoría | Un administrador general elimina una categoría existente | Carlos M. | OK

## Slide 15
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU47 | Agregar un blog. | Crea un blog en un grupo. | Sergio C. | OK
CU48 | Obtener todos los blogs de un grupo. | Muestra todos los blogs de un grupo. | Sergio C. | OK
CU49 | Editar un blog. | Edita el contenido y los elementos multimedia de un blog. | Sergio C. | OK
CU50 | Eliminar un blog. | Elimina un blog de un grupo. | Sergio C. | OK

## Slide 16
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU51 | Agregar un comentario. | Agrega un comentario a un blog o a una noticia. | Sergio C. | OK
CU52 | Consultar los comentarios de una publicación. | Muestra todos los comentarios de un blog o de una noticia. | Sergio C. | OK
CU53 | Modificar un comentario. | Modifica un comentario de un blog o noticia. | Sergio C. | OK
CU54 | Eliminar un comentario. | Elimina un comentario de un blog o noticia. | Sergio C. | OK

## Slide 17
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU55 | Agregar un evento. | Crea un evento en el grupo. | Sebastian | OK
CU56 | Consultar todos los eventos de un usuario. | Consulta todos los eventos a los que el usuario va a participar | Sebastian | OK
CU57 | Consultar todos los patrocinios. | Consulta todos los patrocinios que tiene un evento. | Sebastian. | OK
CU58 | Consultar todos los eventos de un grupo | Consulta todos los eventos ofrecidos por un grupo | Sebastian | OK

## Slide 18
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU59 | Modificar un evento. | Modifica la información de un evento. | Sebastian | OK
CU60 | Eliminar un evento. | Elimina el evento que ofrece el grupo. | Sebastian | OK
CU61 | Crear un lugar. | Crea un lugar para eventos. | Sebastian. | OK
CU62 | Modificar la informacion del lugar. | Modifica la informacion el lugar. | Sebastian | OK

## Slide 19
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU63 | Consultar todos los lugares. | Consulta todos los lugares que ofrece la alcaldía. | Sebastian | OK
CU64 | Asociar un grupo con una categoría. | Un administrador de grupo asocia una categoría con el grupo. | Carlos M. | OK
CU65 | Desasociar un grupo a una categoría. | Un administrador de grupo desasocia su grupo con una categoría. | Carlos M. | OK
CU66 | Agregar un usuario. | Agrega un usuario a la aplicación | Stephanie | OK

## Slide 20
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU67 | Actualizar un usuario. | Actualiza la información de un usuario a la aplicación. | Stephanie | OK
CU68 | Consultar usuarios. | Consulta todos los usuarios que se encuentran registrados en la aplicación. | Stephanie | OK
CU69 | Consultar un usuario por id | Consulta el usuario | Stephanie | OK
CU70 | Agregar un patrocinio | Agrega un patrocinio realizado por el usuario registrado en la aplicación | Stephanie | OK

## Slide 21
Id Requerimiento | Nombre | Resumen | Responsable | Comentario
CU71 | Consultar patrocinios. | Busca todos los patrocinios registrados en la aplicación. | Stephanie | OK
CU72 | Consultar todos los patrocinios de un usuario. | Busca todos los patrocinios registrados en nombre de un usuario que existe en la aplicación. | Stephanie | OK
CU73 | Actualizar un patrocinio. | Actualiza un patrocinio con id especifico que pertenece a un usuario. | Stephanie | OK

## Slide 22: Datos Producto: Tamaño y Calidad
Número de Requerimientos Planeados para el ciclo | 72
* Número de Requerimientos Completos | 72
* % de Requerimientos Completos | 100
Lines Of Code | 6066
Resultados de las pruebas postman (#defectos/#total de pruebas) | 
Issues | Blocker Critical Major
Deuda Técnica | 7 dias

## Slide 23: Proceso: Tiempo y Productividad
Tiempo Estimado | 1440
Tiempo Invertido | 1065.6
Productividad del Equipo: Total LOC/Tiempo Invertido | 6066/1065.6 = 5.69 líneas por hora. La baja cantidad de líneas por hora se debe a que parte del tiempo también se invirtió en la parte de diseño del proyecto.

## Slide 24
Objetivo | Comentario (Se cumplió, no se cumplió, se puede mejorar?)
Organizar el equipo, definir roles y realizarlos, definir las reglas de funcionamiento y cumplirlas. | El equipo estuvo organizado correctamente, los roles fueron definidos desde el primer día pero no estuvieron muy claros al momento del desarrollo debido a que todos colaboraban con las responsabilidades. Desde el primer día se definieron las reglas de funcionamiento, que se cumplieron continuamente durante este ciclo.
Entender el proyecto que se va a desarrollar. Se desarrollo el modelo y se válido, se aclararon las dudas? | El proyecto se entendió bien a primera vista. Al momento del desarrollo del modelo tuvimos dificultades con las relaciones que implicaban a grupo y usuario pero se aclararon muy rápidamente.
Definir los requerimientos (se documentaron se entendieron) | Todos los requerimientos se definieron, pero, para este ciclo no desarrollamos algunos debido a que tuvimos problemas con los roles.
Revisión de los objetivos del ciclo

## Slide 25
Objetivo | Comentario (Se cumplió, no se cumplió, se puede mejorar?)
Diseñar el API REST (Fue completo? Fue correcto?) | Para diseñar los API REST lo primero que pensamos fue en la ruta que debían seguir, después basados en los requerimientos creábamos los recursos necesarios para cumplirlos.
Distribuir los requerimientos y el API REST ( se hizo? Cada uno hizo su parte?) | Al momento de distribuir los recursos, decidimos agruparlos de tal forma que la persona que fuera a trabajar no tuviera tanta dependencia del trabajo de otros.
Implementar el Back-End y probarlo. Funcionó la distribución, la integración, la comunicación, ….. | Para el Back-End las primeras semanas estuvieron sin inconvenientes, tuvimos problemas con los atributos Date y al momento de crear las relaciones pero gracias a una buena comunicación y trabajo en equipo no surgieron problemas mayores.
Realizar la planeación y seguimiento de las tareas | Nuestro líder de planeación estuvo muy atento en todos los momentos del proyecto y todos estaban atentos a sus respectivas tareas aunque algunas veces se nos olvidaba marcar tiempos.

## Slide 26
Objetivo | Comentario (Se cumplió, no se cumplió, se puede mejorar?)
Utilizar teamwork | Teamwork fue una herramienta que utilizamos para todos los temas de tareas, riesgos, revisión de trabajo y retroalimentación del mismo.
Realizar Integración continua y revisar jenkis y sonar | Para el tema de la integración decidimos crear ramas para el trabajo de cada uno y luego las combinábamos para revisar si no se perdia o modificaba la información del otro. En el caso de la revisión de jenkis y sonar, nuestro líder de soporte nos actualizaba lo mas rápido posible de las novedades que ocurrían y lo que tocaba modificar.

## Slide 27
Comenzar a hacer | 1.Resolver problemas de combinación de código. 2.Seguimiento.
Hacer más de | 1.Motivar a los integrantes del grupo. 2.Obtener mejor calidad del producto. 3. Planeación. 4.Registrar tiempos
Seguir haciendo | 1.Comunicación efectiva. 2.Reporte rápido de incidentes y errores en el código. 3.Motivacion y trabajo en equipo.
Dejar de hacer | 1.Mezclas entre ramas muy grandes. 2.Dejar tareas sin marcar
Hacer Menos de | 1.Un solo canal de comunicación. 2. Cambios sin consultar con el grupo
Retrospectiva de la estrella (en cada fila listar acciones concretas para el siguiente ciclo)